|  |
| --- |
| **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |
| **EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS** |
| **CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2014** |
|  **PROGRAMA O FONDO**  |  **DESTINO DE LOS RECURSOS**  |  **EJERCIDO**  |  **REINTEGRO**  |
|  |  | DEVENGADO |  **PAGADO**  |  |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 78.955.216,08  |  $ 66.306.208,09  |   |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 15.267.663,40  |  $ 6.357.397,06  |   |
| CAPUFE | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 3.693.543,70  |  $ 1.345.710,06  |   |
| HABITAT REC. FEDERAL | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 1.930.177,00  |  $ 1.826.132,33  |   |
| HABITT REC. MUNICIPAL | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 1.286.793,00  |  $ 1.249.693,31  |   |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 4.060.480,78  |  $ 3.955.899,34  |   |
| SUBSEMUN RECURSO FEDERAL | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 11.000.000,00  |  $ 10.834.873,05  |   |
| SUBSEMUN COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA |  $ 2.750.000,00  |  $ 2.080.004,76  |   |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 14.985.000,00  |  $ 4.350.942,46  |   |
| FOPEDEP | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 4.795.200,00  |  $ 4.778.190,73  |   |
| EMPLEO TEMPORAL | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 4.124.859,52  |  $ 3.860.080,96  |   |
| PROGRAMAS REGIONALES | POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS |  $ 8.000.000,00  |  $ 2.720.924,72  |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |

 |
| **RAMO 33 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL** |
| **RESULTADOS ALCANDOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014** |
|  |  |  |  **PROGRAMADO**  |  **PAGADO MUNICIPAL**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
|   |   | **OBRA PUBLICA** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | MPN-001/14 | PAV. ASFALT. Y VADO DE CONCRETO C. MAZATLAN |  $ 1.100.730,26  |  $ 1.051.088,61  |  49.641,65  | 95% | 95% | 220 | 3260 | m2 |
| 2 | MPN-002/14 | PAV. ASFALTICA C. SANTA ROSA |  $ 180.649,28  |  $ 178.986,43  |  1.662,85  | 100% | 100% | 36 | 540 | m2 |
| 3 | MPN-003/14 | PAV. ASFALTICA C. AMERICAS |  $ 337.117,84  |  $ 323.930,81  |  13.187,03  | 96% | 96% | 67 | 1170 | m2 |
| 4 | MPN-004/14 | PAV. ASFALTICA C. INSURGENTE |  $ 368.624,37  |  $ 368.624,39  | - 0,02  | 100% | 100% | 74 | 1125 | m2 |
| 5 | MPN-005/14 | PAV. ASFALTICA C. RAÚL DE LUNA FISHER |  $ 539.690,83  |  $ 433.030,59  |  106.660,24  | 80% | 80% | 108 | 1895 | m2 |
| 6 | MPN-006/14 | PAV. ASFALTICA C. MANUEL PONCE |  $ 1.161.040,59  |  $ 902.876,65  |  258.163,94  | 78% | 78% | 232 | 4613 | m2 |
| 7 | MPN-007/14 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL CARPETA SFALTICA PARA BACHEO |  $ 811.681,00  |  $ 804.611,92  |  7.069,08  | 99% | 99% | 160000 | 400 | m3 |
| 8 | MPN-009/14 | CARPETA ASFALTICA AVE. EL MIRADOR |  $ 284.472,14  |  $ 220.419,20  |  64.052,94  | 77% | 77% | 57 | 2034 | m2 |
| 9 | MPN-012/14 | CONTROL DE CALIDAD TERRACERIAS |  $ 208.800,00  |  $ 187.920,00  |  20.880,00  | 90% | 90% | 160000 | Igual amensual |   |
| 10 | MPN-013/14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS TOPOGRÁFICOS EN ARROYOS EL SOLDADO, EL TORNILLO Y PRIMAVERA |  $ 126.962,00  |  $ 126.962,00  |  -  | 100% | 100% | 25 | 11 | km |
| 11 | MPN-014/14 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA |  $ 1.254.725,60  |  $ 1.254.725,60  |  -  | 100% | 100% | 251 | 2896 | horas |
| 12 | MPN-016/14 | REHAB. DE ALUMB. PÚB. EN AVE. LÁZARO CÁRDENAS E. SANTO TOMAS Y AVE. LÁZARO CÁRDENAS |  $ 730.780,80  |  $ 615.311,75  |  115.469,05  | 84% | 84% | 160000 | 23 | arbotantes |
| 13 | MPN-017/14 | PAV. ASFÁLTICA CALLEJON ZARAGOZA E. C. TORREON Y COAHUILA |  $ 136.582,74  |  $ 136.582,74  |  -  | 100% | 100% | 27 | 404 | m2 |
| 14 | MPN-018/14 | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA SAN JOAQUIN |  $ 4.269.271,78  |  $ 3.925.475,56  |  343.796,22  | 92% | 92% | 160000 | 1765 | m2 |
| 15 | MPN-019/14 | REHABILITACIÓN DE SALON DE INFONAVIT |  $ 397.010,00  |  $ 396.980,05  |  29,95  | 100% | 100% | 79 | 800 | m2 |
| 16 | MPN-020/14 | RECUBRIMIENTO DE TALUDES EN BLVD. CARRANZA |  $ 539.400,00  |  $ 539.400,02  | - 0,02  | 100% | 100% | 160000 | 1200 | m2 |
| 17 | MPN-021/14 | AMPL. DEL TERCER CARRIL EN BLVD. PÉREZ TREVIÑO LADO PONIENTE E. AVE. DURANGO Y AVE. MARTINEZ |  $ 1.944.978,33  |  $ 1.520.576,18  |  424.402,15  | 78% | 78% | 160000 | 5075 | m2 |
| 18 | MPN-022/14 | APLIC. DE SELLO ASFALTICO EN BLVD. PEREZ TREVIÑO Y LAZARO CÁRDENAS |  $ 1.671.663,85  |  $ 1.527.255,04  |  144.408,81  | 91% | 91% | 160000 | 21004 | m2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | MPN-023/14 | APLIC. DE SELLO ASFALTICO EN BLVD. MANUEL PEREZ TREVIÑO |  $ 2.366.208,72  |  $ 709.862,62  |  1.656.346,10  | 30% | 30% | 160000 | 34065 | m2 |
| 20 | MPN-025/14 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AV. INDUSTRIAL  |  $ 288.949,93  |  $ 288.949,93  |  -  | 100% | 100% | 160000 | 1043 | m2 |
| 21 | MPN-026/14 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |  $ 647.507,36  |  $ 647.507,36  |  -  | 100% | 100% | 160000 | 950 | horas |
| 22 | MPN-027/14 | MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TANQUE ELEVADO |  471.478,59  |  471.478,59  |  -  | 100% | 100% | 160000 | 1 | tanque |
| 23 | MPN-029/14 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO VARIOS ARROYOS |  150.626,00  |  150.626,00  |  -  | 100% | 100% | 30 | 265 | horas |
| 24 | MPN-031/14 | ADQU. DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO |  870.737,76  |  816.749,91  |  53.987,85  | 94% | 94% | 160000 | 78 | luminarias |
| 25 | MPN-032/14 | SUMINITRO DE ARBNOTANTES EN BLVD. PEREZ TREVIÑO |  718.334,02  |  718.334,02  |  -  | 100% | 100% | 160000 | 49 | arbotantes |
| 26 | MPN-033/14 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA C. ROMAN CEPEDA |  180.680,88  |  180.647,66  |  33,22  | 100% | 100% | 36 | 700 | m2 |
| 27 | MPN-035/14 | ADQUISICIÓN DE CARPETA PARA BACHEO |  791.374,50  |  791.374,50  |  0,00  | 100% | 100% | 158 | 400 | m3 |
| 28 | MPN-036/14 | TERCER CARRIL PEREZ TREVIÑO LADO ORIENTE |  3.298.082,73  |  2.437.802,24  |  860.280,49  | 74% | 74% | 160000 | 7945 | m2 |
| 29 | MPN-037/14 | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL AMPL. DE ALCANTARILLAS BLVD. MANUEL PEREZ TREVIÑO |  52.200,00  |  52.200,00  |  -  | 100% | 100% | 160000 | 6 | alcantarillas |
| 30 | MPN-043/14 | CONST. DE BANQUETAS PERIMETRALES, CASONA EJIDO SAN ISIDRO 45332.57 |  45.332,57  |  -  |  45.332,57  | 0% | 0% |   |   |   |
| 31 | MPN-044/14 | ESTUDIO ESTUCTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA 91524. |  91.524,00  |  87.928,02  |  3.595,98  | 96% | 96% |   |   |   |
| 32 | MPN-053/14 | PAVIMENTO ASFLTICO 2DO. CUERPO DE BLVD. JUAN PABLO 2DO. |  2.090.668,00  |  1.899.586,70  |  191.081,30  | 91% | 26% | 5000 | 5850 | m2 |
| 33 | MPN-057/14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA PARA BACHEO 500M3 Y 10,000M2 |  2.000.775,00  |  -  |  2.000.775,00  | 0% | 0% |   | 10000 | m2 |
| 34 | MPN-066/14 | RECARPETEO EN BLVD. PÉREZ TREVIÑO E- Agencia VW Y BLVD. FIDEL VILLARREAL |  3.950.625,85  |  -  |  3.950.625,85  | 0% | 0% |   |   |   |
| 35 | MPN-072/14 | AMPL. DE 6 CARRILES BLVD. REPÚBLICA |  125.280,00  |  125.280,00  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **VARIOS** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 36 | S/N | RECIBOS ENERGÍA ELECTRICA |  $ 34.452.124,89  |  $ 34.452.124,89  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
| 37 | S/N | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN |  $ 25.520,00  |  $ 25.520,00  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
| 38 | S/N | SEGURIDAD PÚBLICA |  $ 110.993,45  |  $ 110.993,45  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
| 39 | S/N | APORTACIÓN MUNICIPAL A COPART. MPA. SUBSEMUN |  $ 2.750.000,00  |  $ 2.750.000,00  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
| 40 | S/N | PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA |  $ 2.603.026,88  |  $ 2.603.026,88  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
| 41 | S/N | APORTACIÓN MUNICIPAL HABITAT |  $ 840.977,00  |  $ 840.977,00  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
| 42 | S/N | APORTCIÓN MUNICIPAL ESP. PÚBLICOS |  $ 1.630.480,78  |  $ 1.630.480,78  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
|   |   | SUBTOTAL VARIOS |  76.617.690,32  |  66.306.208,09  |  10.311.482,23  |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |

 |
| **RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014** |
|  |  |  |  |  **TOTAL PROGRAMADO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL**  |  **APORTACIÓN FEDERAL**  |  **APORTACIÓN ESTATAL**  |  **APORTACIÓN MUNICIPAL**  |  **PAGADO APORTACIÓN MUNICIPAL**  | **POR PAGAR APORTACIÓN MUNICIPAL** |  **AVANCE VINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
|  | **VIVIENDA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1 | 142500155 142500157MPN-071/14 | MEJORAS A VIVIENDAS PISO FIRME, MUROS,. TECHOS DE LOSA, CONEXIÓN AGUA Y DRENAJE SANITARIO, C. EMILIANO ZAPATA Y NICOLAS BRAVO, CABOA Y FRESNOS | EJIDO P. NEGRAS |  1.123.162,00  |  -  |  -  |  1.123.162,00  |  328.876,38  |  794.285,62  | 30% | 0,00% | 40 | 10 | VIVIENDA |
| 2 | 142500156 142500159MPN-065/14 | MEJORAS A VIVIENDAS PISO FIRME, MUROS,. TECHOS DE LOSA, CONEXIÓN AGUA Y DRENAJE SANITARIO, AHUEHUETE Y SECUOYA CALLE FRESNOS | LOS PINOS |  1.221.980,00  |  -  |  -  |  1.221.980,00  |  503.932,59  |  718.047,41  | 30% | 0,00% | 32 | 8 | VIVIENDA |
| 5 | 142500160 142500161MPN-067/14 | MEJORAS A VIVIENDAS PISO FIRME, MUROS,. TECHOS DE LOSA, CONEXIÓN AGUA Y DRENAJE SANITARIO, C. NOGAL Y ENCINO, CALLE SAUZ | LOS PINOS |  1.015.706,00  |  -  |  -  |  1.015.706,00  |  323.816,62  |  691.889,38  | 30% | 0,00% | 24 | 6 | VIVIENDA |
|  | **APORTACIÓN MUNICIPAL CO-PARTICIPACIÓN FONHAPO-SEDESOL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 6 |   | APORT. MPAL. VIVIENDA EN ZONA URBANA  |   |  2.640.000,00  |  1.320.000,00  |  665.910,00  |  654.090,00  |  654.090,00  |  -  | 100% | 100,00% | 352 | 88 | ACCIONES |
| 7 |   | APORT. MPAL. VIVIENDA EN EJIDOS (RECMARA) | EL CENTINELA |  168.000,00  |  115.530,00  |  26.235,00  |  26.235,00  |  26.235,00  |  -  | 100% | 100,00% | 24 | 6 | ACCIONES |
| 8 |   | APORTACION MPAL. VIVIENDAS EN EJIDOS (BAÑOS) | EL MORAL |  616.000,00  |  421.540,00  |  97.230,00  |  97.230,00  |  97.230,00  |  -  | 100% | 100,00% | 112 | 28 | ACCIONES |
|  | **AGUA POTABLE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 9 | MPN-076/14 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CARCAMO 3 RIO BRAVO |  7.175.802,00  |  -  |  -  |  7.175.802,00  |  3.031.260,96  |  4.144.541,04  | 0% | 0,00% | 2E+05 | 10 | PIEZAS |
| 10 |   | AGUA POTABLE VARIAS CALLES, SECUOYA, FRESNOS,ENCINO, PALMA Y ALAMOS | LOS PINOS |  144.200,00  |  -  |  -  |  144.200,00  |  -  |  144.200,00  | 0% | 0,00% | 32 | 520 | ML |
| 11 |   | AGUA PORTABLE C. ONESIMO GARCÍA | EJIDO PIEDRAS NEGRAS |  64.326,00  |  38.596,00  |  -  |  25.730,00  |  -  |  25.730,00  | 0% | 0,00% | 32 | 520 | ML |
|  | **DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO COPARTICIPACIÓN HABITAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 12 |   | DRENAJE SANITARIO C. SECUOYA, FRESNO, ALAMOS,NOGAL,ENCINO Y SAUZ | LOS PINOS |  1.603.489,00  |  -  |  -  |  1.603.489,00  |  -  |  1.603.489,00  | 0% | 0,00% | 52 | 1139 | PIEZAS |
| 13 |   | DRENAJE SANITARIO C. ONESIMO GARCÍ, EJIDO PIEDRAS NEGRAS. |   |  77.010,00  |  46.206,00  |  -  |  30.804,00  |  -  |  30.804,00  | 0% | 0,00% | 52 | 1139 | PIEZAS |
|  | **ELECTRIFICACIÓN; APORT. MPAL. COPART. CONVENIO SEDESOL, ELECTRIFICACIÓN CRUZADA CONTRA EL HAMBRE** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 14 |   | ELECTRIFICCIÓN C. EMILIANO ZAPATA, ELIAS TREVIÑO ARTURO BATRES | EL CAP |  279.054,00  |  93.018,00  |  93.018,00  |  93.018,00  |  93.018,00  |  -  | 100% | 100,00% | 72 | 18 | POSTES |
| 15 |   | ELECTRIFICCIÓN C. NICOLAS BRAVO, LUCAS BALDERAS, MONTES DE OCA | EL CENIZO |  104.754,00  |  34.918,00  |  34.918,00  |  34.918,00  |  34.918,00  |  -  | 100% | 100,00% | 20 | 5 | POSTES |
| 16 |   | ELECTRIFICACIÓN C. FRUCTUOSO GARCÍA, MANUEL POURCEL, IGNACIO LÓPEZ RAYON | COL. RAMOS ARIZPE |  80.406,00  |  26.802,00  |  26.802,00  |  26.802,00  |  26.802,00  |  -  | 100% | 100,00% | 16 | 4 | POSTES |
| 17 |   | ELECTRIFICACIÓN EJIDO EL CENTINELA | EJIDO EL CENTINELA |  529.242,00  |  176.414,00  |  176.414,00  |  176.414,00  |  176.414,00  |  -  | 100% | 100,00% | 64 | 16 | POSTES |
|   |   | ELECTRIFICCIÓN EJIDO LA NAVAJA | EJIDO LA NAVAJA |  621.465,00  |  207.155,00  |  207.155,00  |  207.155,00  |  207.155,00  |  -  | 100% | 100,00% | 108 | 27 | POSTES |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INFRAESTRUCTURA AGRICOLA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 18 | MPN-063/14 | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ABREVADERO | EJIDO SAN ISIDRO |  114.416,00  |  -  |  -  |  114.416,00  |  107.719,46  |  6.696,54  | 94% | 94,00% | 10 | 123 | HORAS |
|  | **URBANIZACIÓN ; COPARTICIPACIÓN HABITAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 19 |  | PAVIMENTCIÓN C. MARIANO MONTEVERDE, E. FERNANDO LOPEZ Y AGUSTIN MELGAR | EL CENIZO |  973.198,00  |  583.919,00  |   |  389.279,00  |   |  389.279,00  | 0% | 0,00% | 312 | 1935 | ML |
| 20 |   | PAVIMENTACIÓN C. JUAN ESCUTIA E. AGUSTIN MELGAR Y RICARDO DE LUNA | COL. NUEVA IMAGEN |  859.623,00  |  515.774,00  |  -  |  343.849,00  |  -  |  343.849,00  | 0% | 0,00% | 20 | 5 | POSTES |
|  | **DESARROLLO REGIONAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   | **GASTOS INDIRECTOS** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |   | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS |   |  386.030,00  |   |   |  386.030,00  |  -  |  386.030,00  | 0% | 0% |   |   |   |
| 22 |   | LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS PARA ACTUALIZACIÓN DE POLIGONOS |   |  72.000,00  |   |   |  72.000,00  |  50.112,00  |  21.888,00  | 70% | 70% |   |   |   |
|   |   | **DESARROLLO INSTITUCIONAL** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |   | EQUIP. AREA DE CATASTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA |   |  305.353,00  |   |   |  305.353,00  |   |  305.353,00  | 0% | 0% |   |   |   |
|  | **APORTCIONES MUNICIPALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 24 | S/N | APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS PRODUCTIVOS |   |  250.000,00  |  -  |  -  |  250.000,00  |  250.000,00  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
| 25 |   | APORTACIÓN MUNICIPAL HABITAT 2014 |   |  445.816,00  |  -  |  -  |  445.816,00  |  445.816,00  |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
|   |   |   | **TOTAL FUERA DE PROPUESTA** |  **20.871.032,00**  |  **3.579.872,00**  |  **1.327.682,00**  |  **15.963.478,00**  |  **6.357.396,01**  |  **9.606.081,99**  |  |  |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |

 |
| **RAMO 23 PROPGRAMA HABITAT 2014** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS CUARTO TRIMESTR 2014** |
|  |  |  |  |  **TOTAL**  |  **APORTACIÓN FEDERAL**  |  **APORTACIÓN MUNICIPAL**  |  **PAGADO FEDERAL**  |  **PAGADO MUNICIPAL**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
| 1 | 050251ME003 MPN-061/14 | CD-1/HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EJIDO PIEDRAS NEGRAS |   |  $ 801.602,00  |  480.961,00  |  320.641,00  |  522.021,04  |  379.569,71  | - 58.928,71  | 118% | 100% |   |   |   |
| 2 | 050251ME004 | AGUA POTABLE COPARTICIP. HABITAT CALLE ONESIMO GARCÍA |   |  64.326,00  |  38.596,00  |  25.730,00  |  21.086,02  |  14.057,34  |  11.672,66  | 55% | 55% | 20 | 671 | ML |
| 3 | 050251ME005 | DRENAJE SANITARIO C. ONESIMO GARCÍA | BLVD. REPUBLICA |  77.010,00  |  46.206,00  |  30.804,00  |  46, 182.55  |  30,895.73 | - 9.947,96  | 100% | 100% | 20 | 151 | ML |
| 4 | 05025ME002 MPN-052/14 | PAVIMENTACIÓN C. MARIANOMONTEVERDE E. FERNANDO LOPEZ DE OCA Y LUCASBALDERAS | EL CENIZO |  973.198,00  |  583.919,00  |  389.279,00  |  503.912,38  |  336.254,74  |  53.024,26  | 86% | 86% | 312 | 1935 | M2 |
|   | 050251PD001 | PD-1/ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO |   |  $ 120.937,00  |  72.563,00  |  48.374,00  |  59.669,46  |  40.090,54  |  8.283,46  | 83% | 83% |   |   |   |
|   |   | PROGRAMAS SOCIALES |   |  $ 1.179.890,00  |  $ 707.932,00  |  $ 471.958,00  |  684.573,17  |  456.470,18  |  32.988,98  | 100% | 100% |   |   |   |
|   |   | SUBTOTAL OBRA PUBLICA |   |  3.216.963,00  |  1.930.177,00  |  1.286.786,00  |  1.837.444,62  |  1.257.338,24  |  37.092,69  |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |
| **RAMO 23 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2014** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014** |
|  |  |  |  **TOTAL PROGRAMADO**  |  **APORTACIÓN FEDERAL**  |  **PAGADO**  |  **POR PAGAR**  |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
| 1 | MPN-054/14 | RESCATE DE PLAZA SAN JOAQUIN |  $ 3.586.554,03  |  $ 3.586.554,03  |  3.479.541,43  |  107.012,60  | 97% | 95% |   |   |   |
| 2 | MPN-055/14 | GIMNASIO MUNICIPAL BETO ESTRADA, CONSOLIDACIÓN SISTEMA DE RIEGO |  $ 476.363,09  |  $ 476.363,09  |  476.357,91  |  5,18  | 100% | 100% |   |   |   |
|   |   | PROGRAMAS SOCIALES |  $ 953.795,20  |  $ 1.430.158,29  |  -  |  953.795,20  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |  **5.016.712,32**  |  **5.493.075,41**  |  **3.955.899,34**  |  **1.060.812,98**  |  **-**  |  |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |

 |
| **SUBSEMUN RECURSO FEDERAL Y COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL 2014** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014** |
|  |  |  |  **TOTAL PROGRAMADO**  |  **APORTACIÓN FEDERAL**  |  **APORTACIÓN MUNICIPAL**  |  **PAGADO FEDERAL**  |  **PAGADO MUNICIPAL**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
| **FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DECONTROL Y CONFIANZA** |  **PAGADO**  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA |   |  900.000,00  |  900.000,00  |   |  900.000,00  |   |  -  | 100% | 100% |   | ELEMENT. | 150 |
| **PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA** |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | PROGRAMA ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA |   |  100.000,00  |  100.000,00  |   |  99.760,00  |   |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
|   | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES |   |  800.000,00  |  800.000,00  |   |  799.999,80  |   |  -  | 100% | 100% |   | 1 | PROGRAMA |
|   | PROYECTOS PRODUCTIVOS |   |  800.000,00  |  800.000,00  |   |  800.000,00  |   |  -  | 100% | 100% |   | 1 | PROGRAMA |
|   | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN |   |  500.000,00  |  500.000,00  |   |  499.380,00  |   |  -  | 100% | 100% |   | 1 | PROGRAMA |
| **PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | EQUIPAMIENTO. PROXIMIDAD/ACCESORIOS |   |  1.412.839,20  |  1.412.839,20  |   |  1.401.456,80  |   |  -  | 100% | 100% |   |   |   |
|   | EQUIPAMIENTO PICK UP DOBLE CABINA |   |  1.197.160,62  |  1.197.160,62  |   |  1.155.294,00  |   |  -  | 100% | 100% |   | 3 | PIEZA |
|   | ADQ. DE 10 PICK-UP PARASEGURIDAD PÚBLICA |   |  4.000.000,18  |  4.000.000,18  |   |  3.888.999,90  |   |  -  | 100% | 100% |   |  |   |
|   | MANUAL DE ORGANIZACIÓN |   |  60.000,00  |  60.000,00  |   |  59.993,78  |  -  |  -  | 100% | 100% |   | 1 | MANUAL |
|   | MANUAL DE PROCEDIMIENTO SERV. PROF. DE CARRERA |   |  60.000,00  |  60.000,00  |   |  59.993,78  |   |  -  | 100% | 100% |   | 1 | MANUAL |
|   | CATALAGO DE PUESTOS DEL SERV. PROF. DE CARRERA |   |  120.000,00  |  120.000,00  |   |  119.994,87  |   |  -  | 100% | 100% |   | 1 | CATALAGO |
|   | FORMACION INICIAL (ASIMILADOS) |   |  1.050.000,00  |  1.050.000,00  |   |  1.050.000,00  |   |  -  | 100% | 100% |   | 35 | ELEMENTOS |
|   |   | **TOTAL**  |  **11.000.000,00**  |  **11.000.000,00**  |  **-**  |  **10.834.872,93**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |   |   |   |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 75 | MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN |   |  1.291.685,00  |   |  1.291.685,00  |   |  1.291.685,00  |  -  | 100% | 100% |   |  |   |
| 76 | APOYO A UTILES ESCOLARES PARA FAMILIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. |   |  788.319,76  |   |  788.319,76  |   |  788.319,76  |  -  | 100% | 100% |   |  |   |
|   |   | **TOTAL**  |  **2.080.004,76**  |  **-**  |  **2.080.004,76**  |  |  **2.080.004,76**  |  **-**  |  |  |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |

 |
| **CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE 2014)** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014** |
|  |  |  |  |  **TOTAL**  |  **PAGADO MUNICIPAL**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| 77 | MPN-058/14 | RECARPETEO EN BLVD. PEREZ TREVIÑO |   |  9.000.000,00  |  1.345.710,06  |  7.654.289,94  | 15% | 0% | 160.000 | 34.000 | M2 |
| 78 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 79 |   |   |   |   |   |  -  |   |   |   |  |   |
|   |   |   | **TOTAL**  |  **9.000.000,00**  |  **1.345.710,06**  |  **7.654.289,94**  |  **-**  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA FOPEDEP 2014** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014** |
|  |  |  |  |  **PROGRAMADO**  |  **PAGADO**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 94 | MPN-038/14 | PRIM. ENRIQUE CÁRDENAS GARCIA, IMPERMEAB. |   |  363.128,05  |  328.733,27  |  34.394,78  | 91% | 91% |   |   |   |
| 95 | MPN-039/14 | PRIM. GUADALUPE BERRUETO DE MENDOZA, SERV. SANIT., IMPERM. |   |  495.277,76  |  482.393,44  |  12.884,32  | 97% | 97% |   |  |   |
| 96 | MPN-040/14 | PRIM. ANDRES CÁRDENAS AMARO, IMPERMEABILIZACIÓN |   |  420.159,52  |  419.130,94  |  1.028,58  | 100% | 100% |   |  |   |
| 97 | MPN-041/14 | CONALEP, REHABILITACIÓN DE TECHOS |   |  2.944.239,18  |  2.944.236,49  |  2,69  | 100% | 100% |   |  |   |
| 98 | MPN-051/14 | SEC. ANDRES CÁRDENAS ELIZONDO, IMPERMEABILIZACIÓN |   |  603.881,90  |  603.696,59  |  185,31  | 100% | 100% |   |  |   |
|   |   |   | **TOTAL** |  **4.826.686,41**  |  **4.778.190,73**  |  **48.495,68**  |  **-**  |  |   |   |   |
|

|  |
| --- |
|  **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |

 |
| **INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014** |
|  |  |  |  |  **TOTAL PROGRAMADO**  |  **PAGADO**  | **POR PAGAR** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
|   | MPN-048/14 | CONT. Y EQUIP. DE ALBERCA OLIMPICA Y FOSA DE CLAVADOS |   |  15.000.000,00  |  4.350.942,46  |  10.649.057,54  | 30% | 0% |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 0% | 0% |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 0% | 0% |   |  |   |
|   |   |   | **TOTAL** |  **15.000.000,00**  |  **4.350.942,46**  |  **-**  |  **-**  |  |   |   |   |

|  |
| --- |
| **EMPLEO TEMPORAL 2014** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014** |
|  |  |  |  |  **TOTAL**  |  **PAGADO MUNICIPAL**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
| 94 |   | EMPLEO TEMPORAL |   |  4.124.860,52  |  3.860.080,96  |  264.779,56  | 94% | 94% |   |   |   |
| 95 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 97 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | **TOTAL** |  **4.124.860,52**  |  **3.860.080,96**  |  **264.779,56**  |  **-**  |  |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS** |

 |
| **FONDO METROPOLITANO 2014** |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMETRE 2014** |
|  |  |  |  |  **TOTAL**  |  **PAGADO MUNICIPAL**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |   | MODERNIZACIÓN DEL BLVD. REPUBLICA, TRAMO CRUCE3 CARRETERA 57 CON CARRETERERA 2 AL BLVD. ARMANDO TREVIÑO 1A. ETAPA |   |  16.262.776,00  |  -  |  16.262.776,00  | 0% | 0% |   |   |   |
| 97 |   | ADQUISICIÓN DE TERRENO |   |  11.500.000,00  |  -  |  11.500.000,00  | 0% | 0% |   |   |   |
| 98 |   |   |   |   |   |   | 0% | 0% |   |   |   |
|   |   |   | **TOTAL** |  **27.762.776,00**  |  **-**  |  **27.762.776,00**  |  **-**  |  |   |   |   |

|  |
| --- |
| **PROGRAMAS REGIONALES 2014**  |
| **RESULTADOS ALCANZADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2014** |
|  |  |  |  |  **TOTAL**  |  **PAGADO MUNICIPAL**  | **POR PAGAR MUNICIPAL** |  **AVANCE FINANCIERO**  |  **AVANCE FÍSICO**  | **BENEFICIARIOS** | **META** | **META** |
| 94 |   | OBRA UNIDAD DEPORTIVA ACOROS |   |  8.000.000,00  |  2.720.924,72  |  5.279.075,28  | 34% | 0% |   |   |   |
| 97 |   |   |   |   |   |   | 0% | 0% |   |   |   |
| 98 |   |   |   |   |   |   | 0% | 0% |   |   |   |
|   |   |   | **TOTAL** |  **8.000.000,00**  |  **2.720.924,72**  |  **5.279.075,28**  |  **-**  |  |   |   |   |